|  | Проект ПРОТОКОЛУ ЗАТВЕРДЖУЮ: |
| --- | --- |
|  | Начальник Північно-Східного міжрегіонального управління |
|  | лісового та мисливського |
|  | господарства |
|  | ________________________ |
|  | “___” __________2024 р. |

## ПРОТОКОЛ

другої лісовпорядної наради з розгляду основних положень проєкту

організації та розвитку лісового господарства

Спеціалізованого комунального підприємства «Лісове господарство»

Коломацької селищної ради

Харківської  області

| м.Харків | ___ _________________ 2024 р. |
| --- | --- |

Присутні: список поміщений в додатку 1.

СЛУХАЛИ: доповідь інженера-таксатора Чорногор О.К. з розгляду основних положень проєкту організації та розвитку лісового господарства Спеціалізованого комунального підприємства «Лісове господарство» Коломацької селищної ради, складеного за матеріалами лісовпорядкування 2023 - 2024 рр. ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція»  ВО “Укрдержліспроект”.

УХВАЛИЛИ: пропонувати до затвердження наступні основні положення і заходи проєкту     організації та розвитку лісового господарства на 2024 - 2033 рр.

1. Зміна площі підприємства за проєктний період

| Найменування лісництв | Найменування адміністративних районів | Площа в га за даними |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теперішнього лісовпоряд-кування | попереднього лісовпоряд-кування | земельно-го балансу станом на 1.01.2024 р. |
| СКП «Лісове господарство» Коломацької селищної ради | Богодухівський | 222,3 |  | 222,3 |
| Всього по товариству: |  | 222,3 |  | 222,3 |

2. Категорії  лісів

| Категорії лісів | Площа за даними лісовпорядкування |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Захисні ліси – разом | 222,3 | 100 |
| в тому числі: |  |  |
| Полезахисні лісові смуги | 222,3 | 100 |
| Всього по товариству: | 222,3 | 100 |

3. Розподіл площі лісових ділянок за категоріями лісів, господарськими

частинами, господарськими секціями і панівними породами, га

┌────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо-│       Не вкритi лiсовою рослиннiстю        │ Усьо│

│вою рослин- │               лiсовi дiлянки               │ го  │

│нiстю лiсовi├─────┬─────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│дiлянки     │Не-  │Лiсо-│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со  │

├──────┬─────┤зiм- │вi   │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч│кнутi│роз- │лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсо-│лiсо-│садни│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │вi   │вi   │ки,  │   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │куль-│куль-│план-│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │тури │тури │тацiї│   │ня  │   │рi │   │осушув│    │     │

│      │     │     │     │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴─────┴─────┴─────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ

189.9 189.9                                               189.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА

ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ

4.0   4.0                                                 4.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА

КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ

12.8  12.8                                                12.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНА ЗЕЛЕНОГО

ЯСЕН ЗЕЛЕНИЙ

9.4   9.4                                                 9.4

Разом по господарству

216.1 216.1                                               216.1

ГОСПОДАРСТВО МЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЛИПОВА

ЛИПА ДРІБНОЛИСТА

3.6   3.6                                                 3.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ТОПОЛЕВА

ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА

2.6   2.6                                                 2.6

Разом по господарській частині і категорі∙ лісів

222.3 222.3                                               222.3

Разом по обєкту

222.3 222.3                                               222.3

4. Щорічний обсяг рубок головного користування за системами рубок

Рубки головного користування на наступний ревізійний період не проєктуються через відсутність експлуатаційного фонду.

5. Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів

5.1. Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду другого, третього періоду в полезахисних лісових смугах

| Вид рубки догляду | Фонд рубок догляду |  |  |  | Термін повторюваності | Щорічний обсяг рубок догляду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний |  |  |  | площа, га | запас, що вирубується, тис. м3 |  |  |
|  |  | загаль-ний, тис. м3 | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | стовбурний тис. м3 | сухостійний м3 |  |  |  |  |  |
| Категорія лісу – Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубки догляду 2 періоду | 123,1 | 40,42 | 2,86 | 0,06 | 7 | 17,6 | 0,42 | 0,34 | 0,03 |
| Рубки догляду 3 періоду | 9,4 | 2,68 | 0,25 | - | 10 | 0,9 | 0,02 | 0,02 | - |
| Разом: | 132,5 | 43,10 | 3,11 | 0,06 |  | 18,5 | 0,44 | 0,36 | 0,03 |
| М’яколистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубки догляду 3 періоду | 2,6 | 0,73 | 0,02 | 0,01 | 10 | 0,3 | 0,01 | 0,01 | - |
| Разом по категорії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135,1 | 43,83 | 3,13 | 0,07 |  | 18,8 | 0,45 | 0,37 | 0,03 |
| Усього по підприємству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубки догляду 2 періоду | 123,1 | 40,42 | 2,86 | 0,06 | 7 | 17,6 | 0,42 | 0,34 | 0,03 |
| Рубки догляду 3 періоду | 12,0 | 3,41 | 0,27 | 0,01 |  | 1,2 | 0,03 | 0,03 | - |
| Разом: | 135,1 | 43,83 | 3,13 | 0,07 |  | 18,8 | 0,45 | 0,37 | 0,03 |

5.2. Санітарні рубки

Санітарні заходи в полезахисних лісових смугах не проводяться у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2020 року №650 «Правила 
утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення».

5.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів

Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів на наступний ревізійний період не проєктуються.

5.4. Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості (площа, га; запас, тис. м3)

Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості на наступний ревізійний період не проєктуються.

5.5. Інші рубки формування і оздоровлення лісів (площа, га; запас, тис. м3)

Інші рубки формування і оздоровлення лісів на наступний ревізійний період не проєктуються.

5.6. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис. м3)

| Види рубок | Захисні ліси |  |  |  | Разом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом |
| І. Рубки головного користування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Рубки формування і оздоровлення лісів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Рубки догляду |  | 18,5 0,36 | 0,3 0,01 | 18,8 0,37 |  | 18,5 0,36 | 0,3 0,01 | 18,8 0,37 |
| 2.2. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Лісовідновні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Рубки перформування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Інші рубки з форму- вання і оздоровлення лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з усіх видів рубок: |  | 18,5 0,36 | 0,3 0,01 | 18,8 0,37 |  | 18,5 0,36 | 0,3 0,01 | 18,8 0,37 |

Очищення від захаращеності, як окремий захід, на ревізійний період не проєктується.

Із загального щорічного запроєктованого обсягу лісозаготівель запаси деревостанів, що зростають, становлять 0,44 тис. куб. м, сухостійна деревина – 0,01 тис. куб. м (табл. 5,6.1). Загальна середня зміна запасу та відсоток її використання визначені для деревостанів, що зростають. Запроєктований обсяг заготівлі деревини від усіх видів рубок становить 47,8 % від загальної середньої зміни запасу.

5.6.1.	Порівняння запроєктованого щорічного обсягу заготівлі деревини з середньою зміною запасу

| Показники | Рубки голов-ного корис-тування | Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  | Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господар-ства | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом | в тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | рубки догляду | санітар-ні рубки |  |  |
| 1. Запроєктований загальний обсяг заготівлі деревини, тис. м3, в тому числі: |  | 0,45 | 0,45 |  |  | 0,45 |
| - стовбурний запас, що зростає |  | 0,44 | 0,44 |  |  | 0,44 |
| - запас сухостійної деревини |  | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 2. Загальна середня зміна запасу, тис. м3 | х | х | х | х | х | 0,94 |
| 3. Використання загальної зміни запасу, % | х | х | х | х | х | 47,8 |

6. Запроєктовані обсяги реконструкції, площа, га

Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів на наступний ревізійний період не проєктуються.

7. Запроектовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою

рослинністю лісових ділянках і лісосіках проєктного періоду, площа, га;

Заходи на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і лісосіках проєктного періоду на наступний ревізійний період не проєктуються.

8. Фонд та проектний обсяг лісорозведення, га

Заходи з лісорозведення на ревізійний період не проєктуються.

9. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур та їхній стан, га

Незімкнутих лісових культур на підприємства не має.

9.1. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га

За останні 20 років в Спеціалізованому комунальному підприємстві «Лісове господарство» Коломацької селищної ради лісові культури не створювались.

10. Лісонасінні ділянки і плантації

Обєктів лісонасінної бази на території Спеціалізованого комунального підприємства «Лісове господарство» Коломацької селищної ради немає, їх створення на наступний ревізійний період не проєктується.

11. Характеристика надмірно зволожених земель (площа, га)

Надмірно зволожених земель лісовпорядкуванням не виявлено.

12. Обсяги запроектованих заходів з протипожежного впорядкування

| Найменування | Одиниця вимірю-вання | Існує | Проєк- тується додатково | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Попереджувальні протипожежні заходи |  |  |  |  |  |
| 1.1. Встановлення попереджу- вальних аншлагів | шт. |  | 4 | 4 | щорічно |
| 1.2. Обладнання місць відпо- чинку і куріння | шт. |  | 2 | 2 | ревізійний період |
| 2. Обмежувальні протипожежні заходи |  |  |  |  |  |
| 2.1. Створення мінералізованих смуг | км |  | 25,0 | 25,0 | щорічно |
| 2.2. Догляд за мінералізованими смугами | км |  | 75,0 | 75,0 | щорічно |
| 3. Дозорно-сторожові протипожежні заходи |  |  |  |  |  |
| 3.1. Організація пунктів зосе- редження п/п інвентарю | шт. |  | 1 | 1 | ревізійний період |

13. Щорічні обсяги запроектованих заходів з лісозахисту

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Запроек- товано лісовпо-рядку-ванням | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лісопатологічне обстеження | га | за потребою |  |  |
| 2. Організаційно-господарські заходи: |  |  |  |  |
| - нагляд за появою осередків шкідників і хвороб | га | 220,4 | 220,4 | щорічно |
| - організація куточків лісозахисту | шт. | 1 | 1 | рев. період |

14. Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого

призначення за функціональними зонами

Ліси рекреаційно-оздоровчого призначення на території підприємства не виділялися.

15. Проект використання ресурсів побічних лісових користувань

З побічних користувань в лісосмугах допускається розміщення пасік та спортивне полювання за ліцензіями.

20. Досягнутий та запроектований вихід ліквідної та ділової деревини, %

| Види рубок, господарство, госпсекція | Досягнутий в середньому за останні 2 роки |  | Запроєктовано лісовпорядку-ванням |  | Прийнято 2-ою л/в нарадою |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % лікві- ду від стовбур-ного запасу | % діло- вої від ліквід-ного запасу |
| 1. Рубки догляду 2 періоду |  |  |  |  |  |  |
| –твердолистяні |  |  | 80 | 10 | 80 | 10 |
| 2. Рубки догляду 3 періоду |  |  |  |  |  |  |
| –твердолистяні |  |  | 90 | 10 | 90 | 10 |
| –м’яколистяні |  |  | 85 | 30 | 85 | 30 |

21. Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської діяльності

Позитивні сторони ведення лісового господарства:

1. На належному рівні здійснюється охорона і захист полезахисних лісових смуг, про що свідчить відсутність пожеж та масових вогнищ хвороб протягом ревізійного періоду.

2. Виготовлення правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками.

Негативні сторони ведення лісового господарства:

1. Значна частина лісових смуг потребує доглядів.

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності підприємства:

Господарська діяльність Спеціалізованого комунального підприємства «Лісове господарство» Коломацької селищної ради в минулому ревізійному періоді була спрямована на ефективне виконання комплексу заходів, для покращення впливу смуг на землі сільськогосподарського призначення.

Голова наради							Микола ЛЮБЧИЧ

Секретар							Василь ГРИНЕВИЧ

- Додаток 1

Список присутніх

на другій лісовпорядній нараді Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства з розгляду основних положень проекту організації і розвитку

Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Воскобійники»

Полтавської області

| Прізвище, ім’я, по батькові | ## Організація | ## Посада |
| --- | --- | --- |
| Любчич М.В. | Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства | Перший заступник начальника Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства |
| Михайличенко Т.О. | Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації | Заступник начальника управління економіки природо-користування та поводження з відходами – начальник відділу кординації економічних програм, економіки природокористування, біоресурсів та заповідної справи |
| Шульга В.О. | Спеціалізоване комунальне підприємство «Лісове господарство» Коломацької селищної ради | Відповідальний по відведенню та натурному оформленню лісогосподарських заходів в полезахисних лісових смугах господарства |
| Гриневич В.І. | ДП „Харківська державна лісовпорядна експедиція” | Т.в.о. директора |
| Малтапар Л.В. | ДП „Харківська державна лісовпорядна експедиція” | Начальник партії лісовпорядної |

Додаток 2

Інформація

про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій, поданих на розгляд

другої лісовпорядної наради

| № з/п | Зауваження і пропозиції | Дата отримання зауважень і пропозицій | Інформація про врахування, часткового врахування чи відхилення зауважень і пропозицій |
| --- | --- | --- | --- |

Додаток 3

Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду

Об’єктів природно-заповідного фонду, пралісів, квазіпралісів та природних лісів, розташованих поза межами територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території лісового фонду СКП «Лісове господарство» Коломацької селищної ради не має.

Додаток  4

ВИСНОВОК

щодо відповідності лісових ділянок або її частин Критеріям пралісів,

квазіпралісів або природних лісів.

Для виявлення деревостанів, які потенційно відповідають критеріям визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів або природних лісів, згідно «Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за № 707/32159, були обстежено всі ділянки.

Було встановлено, що деревостани не відповідають встановленим критеріям визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів або природних лісів.

Начальник лісовпорядної партії 						Лідія МАЛТАПАР

Інженер таксатор 								Анна ВОЛКОВА