|  | ЗАТВЕРДЖУЮ: |
| --- | --- |
|  | Начальник Північно-Східного міжрегіонального управління |
|  | лісового та мисливського |
|  | господарства |
|  | ________________________ |
|  | “___” __________2024 р. |

## ПРОТОКОЛ

другої лісовпорядної наради з розгляду основних положень проєкту

організації та розвитку лісового господарства

по Веселоподільській дослідно-селекційній станції інституту

біоенергетичних культур і цукрових буряків

Національної академії аграрних наук України

Полтавської області

| м.Харків | ___ _________________ 2024 р. |
| --- | --- |

Присутні: список поміщений в додатку 1.

СЛУХАЛИ: доповідь тво директора ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція» з розгляду основних положень проєкту організації та розвитку лісового господарства Веселоподільської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, складеного за матеріалами лісовпорядкування 2024 рр. державним підприємством «Харківська державна лісовпорядна експедиція»  ВО “Укрдержліспроект”.

УХВАЛИЛИ: пропонувати до затвердження наступні основні положення і заходи проєкту     організації та розвитку лісового господарства на 2025 - 2034 рр.

1. Зміна площі підприємства за проєктний період

| Найменування лісництв | Найменування адміністративних районів | Площа в га за даними |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теперішнього лісовпоряд-кування | попереднього лісовпоряд-кування | земельного балансу станом на 1.01.2024 р. |
| Веселоподільська дослідно-селекційна станція інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України | Кременчуцький | 26,1 |  | 26,1 |
| Всього по станції: |  | 26,1 |  | 26,1 |

2. Категорії  лісів

| Категорії лісів | Площа за даними лісовпорядкування |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Захисні ліси – разом | 26,1 | 100 |
| в тому числі: |  |  |
| Полезахисні лісові смуги | 26,1 | 100 |
| Всього по станції: | 26,1 | 26,1 |

3. Розподіл площі лісових ділянок за категоріями лісів, господарськими

частинами, господарськими секціями і панівними породами, га

┌────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо-│       Не вкритi лiсовою рослиннiстю        │ Усьо│

│вою рослин- │               лiсовi дiлянки               │ го  │

│нiстю лiсовi├─────┬─────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│дiлянки     │Не-  │Лiсо-│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со  │

├──────┬─────┤зiм- │вi   │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч│кнутi│роз- │лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсо-│лiсо-│садни│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │вi   │вi   │ки,  │   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │куль-│куль-│план-│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │тури │тури │тацiї│   │ня  │   │рi │   │осушув│    │     │

│      │     │     │     │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴─────┴─────┴─────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ

3.2   3.2                                                 3.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА

ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ

1.2   1.2                                                 1.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА

КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ

0.3   0.3                                                 0.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'ЯЗОВА

БЕРЕСТ

4.6   4.5                                                 4.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНА ЗЕЛЕНОГО

ЯСЕН ЗЕЛЕНИЙ

14.2  13.1                                                14.2

КЛЕН ЯСЕНОЛИСТИЙ

2.0                                                       2.0

Разом

16.2  13.1                                                16.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦЄВА

АКАЦІЯ БІЛА

0.6   0.6                                                 0.6

Разом по господарській частині і категорії лісів

26.1  22.9                                                26.1

Разом по обєкту

26.1  22.9                                                26.1

4. Щорічний обсяг рубок головного користування за системами рубок

Рубки головного користування на наступний ревізійний період не проєктуються через

відсутність експлуатаційного фонду.

5. Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів

5.1. Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду другого, третього періоду в полезахисних лісових смугах

| Вид рубки догляду | Фонд рубок догляду |  |  |  | Термін повторюваності | Щорічний обсяг рубок догляду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний |  |  |  | площа, га | запас, що вирубується, м3 |  |  |
|  |  | загаль-ний, тис. м3 | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | стовбурний м3 | сухостійний м3 |  |  |  |  |  |
| Категорія лісу – Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубки догляду 2 періоду | 4,7 | 0,50 | 6 | 45 | 7 | 0,7 | 7 | 6 | - |
| Рубки догляду 3 періоду | 18,2 | 1,51 | 13 | 140 | 10 | 1,8 | 15 | 14 | - |
| Разом: | 22,9 | 2,01 | 19 | 185 |  | 2,5 | 22 | 20 | - |
| Усього по станції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубки догляду 2 періоду | 4,7 | 0,50 | 6 | 45 |  | 0,7 | 7 | 6 | - |
| Рубки догляду 3 періоду | 18,2 | 1,51 | 13 | 140 |  | 1,8 | 15 | 14 | - |
| Разом: | 22,9 | 2,01 | 19 | 185 |  | 2,5 | 22 | 20 | - |

5.2. Санітарні рубки

Санітарні заходи в полезахисних лісових смугах не проводяться у відповідності з постановою Кабінету міністрів України від 20 липня 2020 року №650 «Правила 
утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення».

5.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів

Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів на наступний ревізійний період не проектуються.

5.4. Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості (площа, га; запас, тис. м3)

Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості на наступний ревізійний період не проектуються.

5.5. Інші рубки формування і оздоровлення лісів (площа, га; запас, тис. м3)

Інші рубки формування і оздоровлення лісів на наступний ревізійний період не проектуються.

5.6. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис. м3)

| Види рубок | Ліси природоохо-ронного, наукового, історико-культур-ного призначення |  |  |  | Захисні ліси |  |  |  | Разом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом |
| І. Рубки головного користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Рубки формування і оздоровлення лісів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Рубки догляду |  |  |  |  |  | 2,5 0,02 |  | 2,5 0,02 |  | 2,5 0,02 |  | 2,5 0,02 |
| 2.2. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Лісовідновні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Рубки перформування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Інші рубки з форму- вання і оздоровлення лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з усіх видів рубок: |  |  |  |  |  | 2,5 0,02 |  | 2,5 0,02 |  | 2,5 0,02 |  | 2,5 0,02 |

Крім того, очищення від захаращеності, як окремий захід, на ревізійний період не проектується.

Із загального щорічного запроєктованого обсягу лісозаготівель запаси деревостанів, що зростають, становлять 2 куб. м, сухостійна деревина – 20 куб. м (табл. 5,6.1). Загальна середня зміна запасу та відсоток її використання визначені для деревостанів, що зростають. Запроєктований обсяг заготівлі деревини від усіх видів рубок становить 75 % від загальної середньої зміни запасу.

5.6.1.	Порівняння запроєктованого щорічного обсягу заготівлі деревини з середньою зміною запасу

| Показники | Рубки голов-ного корис-тування | Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  | Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господар-ства | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом | в тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | рубки догляду | санітар-ні рубки |  |  |
| 1. Запроєктований загальний обсяг заготівлі деревини, м3, в тому числі: |  |  | 22 |  |  | 22 |
| - стовбурний запас, що зростає |  |  | 2 |  |  | 2 |
| - запас сухостійної деревини |  |  | 20 |  |  | 20 |
| 2. Загальна середня зміна запасу, тис. м3 | х | х | х | х | х | 0,03 |
| 3. Використання загальної зміни запасу, % | х | х | х | х | х | 67 |

6. Запроєктовані обсяги реконструкції, площа, га

Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів на наступний ревізійний період не проектуються.

7. Запроектовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою

рослинністю лісових ділянках і лісосіках проєктного періоду, площа, га;

Заходи на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і лісосіках проєктного періоду на наступний ревізійний період не проектуються.

8. Фонд та проектний обсяг лісорозведення, га

Заходи з лісорозведення на ревізійний період не проектуються.

9. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур та їхній стан, га

Незімкнутих лісових культур на території станції не має.

9.1. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га

За останні 20 років в Веселоподільській дослідно-селекційній станції інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України лісові культури не створювались.

10. Лісонасінні ділянки і плантації

Обєктів лісонасінної бази на території Веселоподільської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України немає, їх створення на наступний ревізійний період не проектується.

11. Характеристика надмірно зволожених земель (площа, га)

Надмірно зволожених земель лісовпорядкуванням не виявлено.

12. Обсяги запроектованих заходів з протипожежного впорядкування

| Найменування | Одиниця вимірю-вання | Існує | Проєк- тується додатково | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Попереджувальні протипожежні заходи |  |  |  |  |  |
| 1.1. Встановлення попереджу- вальних аншлагів | шт. |  | 2 | 2 | щорічно |
| 1.2. Обладнання місць відпо- чинку і куріння | шт. |  | 1 | 1 | ревізійний період |
| 2. Обмежувальні протипожежні заходи |  |  |  |  |  |
| 2.1. Створення мінералізованих смуг | км |  | 10,0 | 10,0 | щорічно |
| 2.2. Догляд за мінералізованими смугами | км |  | 30,0 | 30,0 | щорічно |
| 3. Дозорно-сторожові протипожежні заходи |  |  |  |  |  |
| 3.1. Організація пунктів зосе- редження п/п інвентарю | шт. |  | 1 | 1 | ревізійний період |

13. Щорічні обсяги запроектованих заходів з лісозахисту

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Запроек- товано лісовпо-рядку-ванням | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лісопатологічне обстеження | га | за потребою |  |  |
| 2. Організаційно-господарські заходи: |  |  |  |  |
| - нагляд за появою осередків шкідників і хвороб | га | 19,9 | 19,9 | щорічно |
| - організація куточків лісозахисту | шт. | 1 | 1 | рев. період |

14. Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого

призначення за функціональними зонами

Ліси рекреаційно-оздоровчого призначення на території станції не виділялися.

15. Проект використання ресурсів побічних лісових користувань

З побічних користувань в лісосмугах допускається розміщення пасік.

.

20. Досягнутий та запроектований вихід ліквідної та ділової деревини, %

| Види рубок, господарство, госпсекція | Досягнутий в середньому за останні 2 роки |  | Запроєктовано лісовпорядку-ванням |  | Прийнято 2-ою л/в нарадою |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % лікві- ду від стовбур-ного запасу | % діло- вої від ліквід-ного запасу |
| 1. Рубки догляду 2 періоду |  |  |  |  |  |  |
| –твердолистяні |  |  | 80 | 10 | 80 | 10 |
| 2. Рубки догляду 3 періоду |  |  |  |  |  |  |
| –твердолистяні |  |  | 90 | 10 | 90 | 10 |

21. Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської діяльності

Позитивні сторони ведення лісового господарства:

1. Ведення лісового господарства здійснювалося згідно нормативно-правових актів.

2. На належному рівні здійснюється охорона і захист полезахисних лісових смуг.

3. Виготовлення правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками.

Негативні сторони ведення лісового господарства:

1. Не проводяться господарські заходи, щодо покращення стану полезахисних лісових смуг.

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності підприємства:

Господарська діяльність в полезахисних лісових смуг на території станції, протягом ревізійного періоду, не проводилася.

Голова наради							Микола ЛЮБЧИЧ

Секретар							Василь ГРИНЕВИЧ

- Додаток 1

Список присутніх

на другій лісовпорядній нараді з розгляду основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства Веселоподільської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Полтавської області

| Прізвище, ім’я, по батькові | ## Організація | ## Посада |
| --- | --- | --- |
| Любчич М.В. | Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства | Перший заступник начальника Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства |
| Гусар І.М. | Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОВА | Начальник відділу біоресурсів та заповідної справи управління біоресурсів, заповідної справи та організаційної роботи департаменту екології та природних ресурсів полтавської обласної державної адміністрації |
|  | Веселоподільська дослідно-селекційна станція інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України |  |
| Гриневич В.І. | ДП „Харківська державна лісовпорядна експедиція” | Т.в.о. директора |
| Малтапар Л.В. | ДП „Харківська державна лісовпорядна експедиція” | Начальник партії лісовпорядної |

Додаток 2

Інформація

про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій, поданих на розгляд

другої лісовпорядної наради по Веселоподільській дослідно-селекційній станції інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

| № з/п | Зауваження і пропозиції | Дата отримання зауважень і пропозицій | Інформація про врахування, часткового врахування чи відхилення зауважень і пропозицій |
| --- | --- | --- | --- |

Додаток 3

Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду

Обєкти природно-заповідного фонду на території Веселоподільської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України відсутні.

Додаток 4

ВИСНОВОК

щодо відповідності лісових ділянок або її частин Критеріям пралісів,

квазіпралісів або природних лісів

по Веселоподільській дослідно-селекційній станції інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук Україн

Для виявлення деревостанів, які потенційно відповідають критеріям визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів або природних лісів, згідно «Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за № 707/32159, були обстежено всі ділянки.

Було встановлено, що в цілому ці деревостани не відповідають встановленим критеріям визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів або природних лісів.

Начальник лісовпорядної партії 						Лідія МАЛТАПАР

Інженер таксатор 								Вікторія Поліщук