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	ЗАТВЕРДЖУЮ:
	
	ЗАТВЕРДЖУЮ:

	
	Начальник Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства
	
	Т.в.о. директора
ДП „Харківська державна лісовпорядна експедиція”

	
	_________________________
	
	__________В.І. Гриневич

	
	       “    ” __________  2021 р.
	
	   “    ” _________  2021 р.

	
	
	
	


ПРОТОКОЛ

першої лісовпорядної наради з лісовпорядкування лісів
сільськогосподарського виробничого кооперативу „Батьківщина” 

Полтавського району Полтавської області

м. Полтава                                                                                                 "    " _________  2021 р.

            ПРИСУТНІ: Список присутніх додається.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

      1. Готовність сільськогосподарського виробничого кооперативу „Батьківщина”  і ДП „Харківська державна лісовпорядна  експедиція”  ВО „Укрдержліспроект” до проведення лісовпорядних робіт.
      2. Визначення порядку і особливостей проведення польових лісовпорядних робіт.

            СЛУХАЛИ:
доповіді голови СВК „Батьківщина” Коросташова О.Г. і т.в.о. директора ДП „Харківська державна лісовпорядна  експедиція”   ВО “Укрдержліспроект” Гриневича В.І. та  інших учасників наради.

Заслухавши і обговоривши доповіді та виступи присутніх, перша лісовпорядна нарада  

В И Р І Ш И Л А:
1. КОНСТАТУВАТИ:

         1.1. Необхідність проведення базового лісовпорядкування зумовлена закінченням ревізійного періоду і організаційними змінами в кооперативі.

          2. УХВАЛИТИ:

1. Провести в 2021 році польові лісовпорядні роботи в СВК „Батьківщина”  за І розрядом на площі 207,6 га, 
          2. При проведенні лісовпорядних робіт керуватися:

- Лісовим кодексом України (2006 р.) зі змінами внесеними згідно із Законами України;

- Інструкцією з впорядкування лісового  фонду України (К.2006 р.);

- Протоколом першої лісовпорядної наради;

- Законом України „Про природно-заповідний фонд України”;

- Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища”;

- Законом України „Про мисливське господарство та полювання”;

- Законом України „Про тваринний світ”;

- Постановою КМ України „Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення” від 22.07.2020 р. №650.
- Постановою ВР України „Про Червону книгу України” від 07.02.2002 р. № 3055-ІІ та Зеленою книгою України;

-  Водним кодексом України;

- Основними положеннями організації і розвитку лісового господарства Полтавської області;

- Іншими  законодавчими актами та нормативними  документами  уряду, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України.

3. Підготовчі роботи виконати в процесі проведення польових лісовпорядних робіт.

        4. Межі лісів і полезахисних лісових смуг сільськогосподарського виробничого кооперативу „Батьківщина” та його площу прийняти у відповідності з правовстановлюючими документами на право користування землею.
5. Геодезичною основою для складання планово-картографічних матеріалів прий-няти:

- правовстановлюючі документами на право користування землею;

- плани внутрігосподарського землеустрою господарств М 1:10 000;

- планшети попереднього лісовпорядкування;

6. Земельні ділянки, прийняті до складу СВК „Батьківщина” розділити на квартали. Нумерацію кварталів провести в розрізі коперативу.

7. Лісовпорядні роботи проводити виходячи з поділу лісів на категорії у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 733 „Порядок  поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”,  постанови КМ України від 30 січня 2019 р. №55 „Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення” 

8. Організувати наступні господарські частини:

- захисні ліси з особливим режимом користування, включивши до неї ліси, які виконують водоохоронні, грунтозахисні та інші захисні функції, де заборонені рубки головного користування;

- захисні ліси з обмеженим режимом користування, включивши до неї ліси, які виконують водоохоронні, грунтозахисні та інші захисні функції, де дозволені рубки головного користування;

9.Утворити слідуючі господарські секції в межах господарських частин та прийняти в них наступні віки стиглості в межах господарських частин:
	Господарські секції і породи, які

входять до них
	Трива​лість класу віку
	Вік рубки в розрізі госпчастини

	
	
	з особливим

режимом користування
	з обмеженим

режимом

користування

	Соснова (усі види сосен, модрин)
	10
	121-130
	101-110

	Соснова в вогнищах кореневої губки
	10
	121-130
	101-110

	Дубова високостовбурна (дуб нас. ІІІ бон. і вище, пор. ІІ бон. і вище)
	10
	161-170
	131-140

	Дубова низькостовбурна (дуб нас. IV бон. і нижче, пор. ІІІ бон. і нижче)
	10
	91-100
	71-80

	Ясенева (ясен звичайний)
	10
	91-100
	81-90

	Кленова (клен польовий, явір, гостролистий, сріблястий)
	10
	91-100
	81-90

	Дуба червоного (дуб червоний)
	10
	91-100
	81-90

	Грабова
	10
	71-80
	61-70

	Акацієва (акація біла, гледичія)
	5
	36-40
	31-35

	В’язова (в’яз гладкий, дрібнолистий, шорсткий, берест)
	5
	41-45
	41-45

	Ясена зеленого (ясен зелений, клен ясенолис​тий)
	5
	41-45
	41-45

	Березова (береза повисла)
	10
	71-80
	61-70

	Вільхова (вільха чорна)
	10
	71-80
	61-70

	Осикова (осика, вільха сіра)
	10
	41-50
	41-50

	Липова (усі види лип)
	10
	91-100
	81-90

	Тополева (усі види тополі, верб деревовидних)
	5
	36-40
	31-35

	Горіхова (усі види горіхів, гіркокаштан, платан)
	10
	71-80
	61-70

	Лісоплодова (груша, яблуня, черешня, слива, абрикос, алича, шовковиця, берека)
	10
	51-60
	51-60

	Інші  деревні породи (клен татарський, 

бархат амурський, горобина, черемха)
	10
	41-45
	41-45

	Чагарникова (усі види чагарників – лавр благо​родний,  фісташка, калина, ліщина, глід, ки​зил, маслинка)
	5
	21-25
	21-25

	Верби чагарникової
	1
	3
	3


10. Корегування запасів насаджень на 1 га при окомірній таксації, а також визначення відносних повнот при вимірювальній і переліковій таксації, проводити керуючись допоміжною стандартною таблицею сум площ поперечного перетину дерев і запасів, складеною на основі уточнених таблиць УСГА і затверджених Мінлісгоспом України „Суми площ перерізів та запаси деревостанів при повноті 1,0” (1991).

11. У мішаних насадженнях загальний запас деревини на 1 га визначити за складовими породами.

12. Товаризацію експлуатаційного фонду проводити згідно „Нормативів товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України (Київ., 2004).

13. Вихід ділової деревини з рубок формування і оздоровлення лісів, поліпшення якісного складу лісів, проектувати з врахуванням фактичного стану деревостанів і досягнутого кооперативом за два останні роки ревізійного періоду.

14. Особливо захисні земельні ділянки лісового фонду виділяти згідно постанови КМ України від 16 травня 2007 р. № 733.

15. Виділити насадження-медоноси у деревостанах липи і акації при наявності головної породи у радіусі трьох кілометрів від місць розташування стаціонарних пасік і населених пунктів.

16. Виявити типові та унікальні природні комплекси, місця зростання та оселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу і підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі.

17. Рубки головного користування проектувати у відповідності з „Порядком спеціального використання лісових ресурсів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761 і „Правил рубок головного користування України”, затверджених наказом Держкомлісгоспу України 23.12.2009 року № 364.

18. При проєктуванні рубок формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарні, лісовідновні рубки, рубки переформування, рубки пов’язані з реконструкцією та ландшафтні рубки) керуватися „Правилами поліпшення якісного складу лісів”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2007 р. № 724 та наказом Держкомлісгоспу України від 22.11.2010 р. № 403, постановою КМ України „Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення” від 22.07.2020 р. №650.
18.1. В чистих насадженнях  акації, берези, вільхи, осики освітлення і прочищення не проектувати.

18.2. В насадженнях, що зростають в сирих і мокрих типах умов місцезростання, освітлення, прочищення і проріджування не проектувати.

18.3. Для визначення щорічного обсягу рубок догляду прийняти такі розрахункові періоди їх повторюваності: освітлення в насадженнях дуба – 3 роки, в насадженнях інших порід – 5, прочищення – 5, проріджування – 7, прохідні рубки – 10 років.

18.4. Розрахунок обсягів рубок догляду провести за лісівничими міркуваннями, врахувавши „Критерії обмеження проектування рубок догляду”. Досягнуті показники виходу ліквідного запасу і запасу ділової деревини при проведенні рубок узгодити з сільськогосподарським виробничим кооперативом „Батьківщина”.
18.5. Вибіркові санітарні рубки проводяться власниками(орендарями) лісів, постійними лісокористувачами шляхом вилучення з насаджень сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених внаслідок пошкодження насаджень пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха окремих дерев або їх груп.
18.6. Сухостій, захаращеність враховувати і проектувати в рубки з 5 м3 на 1 га. 
18.7. Суцільні санітарні рубки проводити шляхом вирубування сухостійних, відмираючих і дуже ослаблених дерев, пошкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха, лише у деревостанах, в яких проведення вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче 0,1.

18.8. Визначити фонд лісовідновних рубок стиглих та перестійних різновікових багатоярусних деревостанів та деревостанів простої структури для поновлення захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, збереження біорізноманіття, підтримання і формування складної породної, ярусної і вікової структури деревостанів в госпчастинах з особливим режимом користування та ОЗЛД.

Залежно від складу, вікової структури, повноти деревостанів, наявності життєздатного підросту господарсько-цінних порід, лісовідновні рубки проектувати вибірковим способом у поєднанні з рубками догляду.

Для визначення щорічного обсягу лісовідновних рубок термін повторюваності для вибіркових і поступових рубок прийняти - 10 років.

18.9. До фонду рубок, пов’язаних з реконструкцією віднести малоцінні і похідні молодняки, чагарники з недостатнім відновленням головних порід, сильно зріджені деревостани малоцінних молодняків з куртинним розміщенням дерев, які за своїм станом не відповідають типам лісу і є малоцінними. 
Основним способом реконструкції визнати суцільний з наступним створенням лісових культур за технологією, аналогічною створенню лісових культур на зрубах. Лісові ділянки площею до 1 га в реконструкцію не призначати.

19. Типологічну характеристику лісових ділянок проводити за таблицею, розробленою УкрНДІЛГА.
20. Відтворення лісів проектувати згідно „Правил відтворення лісів”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року № 303.

20.1. Схеми лісових культур проектувати відповідно до „Типів лісових культур за лісорослинними зонами України” (2008 р.). На початку польового сезону разом з спеціалістами кооперативу, уточнити прийняті схеми лісових культур, використовуючи набутий досвід.

20.2. Зруби ревізійного періоду в сирих і мокрих типах лісорослинних умов, а також у інших умовах місцезростання, при наявності достатньої кількості природного поновлення вільхи чорної, осики, тополі, верби, проектувати під природне поновлення.

20.3. Створення лісових культур на зрубах площею менше 0,5 га, інших не вкритих лісовою  рослинністю  ділянках  площею  менше 1 га, як  правило, проектувати  під природне поновлення, або відносити їх до кормових полів, ремізів, передбачивши на них відповідні господарські заходи.

21. Селекційну оцінку визначити для пристигаючих і стиглих насаджень сосни,  дуба у відповідності з рекомендаціями по селекційній інвентаризації лісів України, розробленими УкрНДІЛГа.

22. Оцінку якості незімкнутих лісових культур, лісових культур і природного поновлення при переведенні їх до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок проводити  згідно „Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів та системи ведення лісового насінництва”, затверджених наказом Держкомлісгоспу України від 19 серпня 2010 р. № 260.

22.1. Нормативну приживлюваність для лісових культур встановити для одно-та дворічних культур – 80 %, для трирічних – 77 %.

22.2. Оцінку якості лісових культур, переведених до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, визначити за наступною  шкалою:

	Показники
	Класи якості
	Незадо-

вільні

(неате-

стовані)
	За-

гиблі
	Природне

поновлен-

ня з участю

культур

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Повнота
	1,0-0,8
	0,7-0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,4-1,0

	Доля одиниць в складі

культур віком до 20 років:

а) твердолистяні (дуб зви-

чайний, ясен звичайний,

клен гостролистий)
	6 і

більше
	5-4
	3
	
	
	до 2-х

одиниць

	б) хвойні породи, інші твер-

долистяні, м’яколистяні
	7 і

більше
	6-5
	4
	
	
	до 3-х

одиниць


23. Виявити фонд підсочки соснових насаджень, але підсочку на ревізійний період не проектувати.

24. Виявити наступні сировинні ресурси побічних лісових користувань та запроектувати у відповідності з „Порядком спеціального використання лісових ресурсів”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761, слідуючі види:

- випасання худоби;

- розміщення пасік;

- заготівля лікарських рослин (звіробій, деревій, цмін пісковий, чаполоч пахуча, конвалія, копитняк, череда, материнка);

25. Передбачити виділення захисних і кормових реміз у відповідності до „Настанови з упорядкування мисливських угідь” (2001 р.).

26. Запроектувати організаційно-технічні заходи з охорони лісів від пожеж і боротьби з ними, керуючись „Правилами пожежної безпеки в лісах України” (2004), відповідними рішеннями та постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних, районних, міських, сільських рад.

27. Спільно із спеціалістами кооперативу визначити стан, відповідність своєму призначенню та встановленим вимогам лісонасінних ділянок, плантацій, плюсових дерев, насаджень-еталонів.

28. Погодити розподіл кварталів кооперативу за територіальними радами з органами земельних ресурсів.

29. Нанести на планово-картографічні матеріали всі дороги, лінії інженерних споруд, об'єкти природно-заповідного фонду.

30. З метою своєчасного і якісного виконання польових лісовпорядних робіт, а також в зв’язку з тим, що підготовчі роботи до лісовпорядкування не проводились, сільськогосподарському виробничому кооперативу „Батьківщина”:

34.1. Надати лісовпорядній партії матеріали минулого лісовпорядкування, річні звіти і пояснювальні записки до них, державні акти на право постійного користування землею, електронну версію каталогу координат, або текстовий файл IN-4, дані про осередки шкідників і хвороб лісу та інші матеріали, необхідні для аналізу лісогосподарської діяльності кооперативу за минулий ревізійний період.

34.2. До початку польових робіт провести за рахунок кооперативу розрубку або розчищення квартальної мережі, окружних меж. Замінити непридатні квартальні стовпи.

34.3. Вирішити питання з землями, що незаконно до чинного законодавства використовуються в порядку довгострокового тимчасового користування.

34.5. Забезпечити працівників лісовпорядної партії:

а) приміщенням для житла;

б) робітниками і транспортними засобами.

34.6. Забезпечити участь лісової охорони і спеціалістів сільськогосподарського виробничого кооперативу „Батьківщина” в лісоінвентаризаційних роботах та контролі якості лісовпорядних робіт.

35. За якість проведення лісовпорядних робіт в однаковій мірі несуть відповідальність по сільськогосподарському виробничому кооперативу „Батьківщина”– представник пооперативу, який відповідає за лісове господарство і інженер-таксатор.

36. В питаннях, які не передбачені цим протоколом, керуватись „Інструкцією з впорядкування лісового фонду України” (К., 2006) та іншими чинними нормативно-правовими актами.

Голова наради                                                                         
          О. ТЕНЯНКО


Секретар 
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